Gestor de Gastos do Casal

Plano de Desenvolvimento + Fluxo de Agentes para Claude Code

Dois logins independentes, base de dados compartilhada

Stack: Java 21 / Spring Boot 3  •  Angular + Material  •  PostgreSQL  •  Docker

Ambiente de desenvolvimento: Windows

# Sumário

# 1. Visão Geral

Aplicação web para controle de gastos e receitas com suporte a duas pessoas (você e sua cônjuge). O acesso é feito por dois logins independentes que compartilham a mesma base de dados, sem qualquer vínculo formal de “casal” entre as contas. As duas pessoas aparecem como participantes nos lançamentos, usados para registrar quem pagou e como cada despesa é dividida. O diferencial do projeto está no acerto de contas com suporte a compras parceladas no cartão de crédito, em que cada parcela entra no acerto do mês correspondente.

Este documento serve como referência única do escopo, do modelo de dados, do roadmap em fatias verticais e do fluxo de agentes para conduzir o desenvolvimento ponta a ponta no Claude Code.

## Decisões já tomadas

| Tema | Decisão |
| --- | --- |
| Acesso | Dois logins independentes, sem vínculo formal entre as contas |
| Dados | Base de dados compartilhada entre as contas cadastradas |
| Participantes | Duas pessoas (Person) usadas como rótulos nos lançamentos |
| Receitas | Sim, registrar entradas além de despesas |
| Acerto de contas | Sim, controlar quem deve quanto a quem entre as duas pessoas |
| Cartão de crédito | Sim, com conceito de cartão + fatura na v1 |
| Parcelamento | Parcela aparece mês a mês; acerto acompanha as parcelas |
| Banco de dados | PostgreSQL |
| Backend | Java 21 + Spring Boot 3 (Web, Data JPA, Security, JWT) |
| Frontend | Angular recente + Angular Material, responsivo |
| Execução | Local via Docker Compose (Postgres + backend + frontend) |
| Ambiente dev | Windows (só você instala; sua cônjuge apenas usa no navegador) |

# 2. Escopo Funcional (v1)

## Autenticação e participantes

- Cadastro e login por email/senha (senha com hash, token JWT).

- Dois logins independentes, sem convite nem vínculo entre as contas.

- Ambos os logins acessam a mesma base de dados financeira compartilhada.

- Duas pessoas (participantes) ficam disponíveis como rótulos nos lançamentos.

## Lançamentos

- CRUD de lançamentos: valor, data, tipo (despesa/receita), categoria, descrição, quem pagou, forma de pagamento.

- Regra de divisão por lançamento: de uma pessoa, da outra, 50/50 ou proporcional.

- Categorias personalizáveis, com um conjunto inicial pré-cadastrado.

## Cartão de crédito e parcelas

- Cadastro de cartões com dia de fechamento e vencimento da fatura.

- Compra parcelada cadastrada uma única vez gera N parcelas automaticamente, cada uma no mês/fatura correto.

- Cada parcela entra no acerto de contas do seu respectivo mês.

## Orçamento e recorrência

- Orçamento mensal (meta de gasto) por categoria, com alerta visual ao ultrapassar.

- Lançamentos recorrentes (aluguel, assinaturas) que se repetem automaticamente.

## Acerto de contas

- Cálculo de quanto cada pessoa pagou e quanto deveria pagar no mês, resultando em “quem deve quanto a quem”.

- Parcelas de cartão entram no acerto do mês em que caem, não tudo no mês da compra.

## Dashboard e relatórios

- Total do mês, gráfico de gastos por categoria, comparativo mês a mês.

- Exportação para Excel/CSV (extra, fica após o núcleo da v1).

## Fora de escopo na v1 (ideias futuras)

- Login social (Google), multi-moeda, app mobile nativo, anexos de comprovantes, metas de poupança e investimentos.

# 3. Modelo de Dados

Visão lógica das entidades principais. Os tipos são indicativos; o agente de backend deve gerar as migrations definitivas.

### User (login)

Conta de acesso. Existem dois usuários independentes; ambos enxergam os mesmos dados.

| Campo | Tipo | Observação |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Chave primária |
| name | String | Nome de exibição |
| email | String | Único, usado no login |
| password_hash | String | BCrypt |
| created_at | Timestamp |  |

### Person (participante)

Rótulo usado nos lançamentos para indicar quem pagou e como a despesa é dividida. O app já vem com as duas pessoas cadastradas. É independente do User: não tem login nem senha.

| Campo | Tipo | Observação |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Chave primária |
| name | String | Nome do participante (ex.: João, Maria) |
| color | String | Cor para diferenciar nos gráficos/listas |

### Category (categoria)

| Campo | Tipo | Observação |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Chave primária |
| name | String | Mercado, transporte, lazer... |
| type | Enum | EXPENSE / INCOME / BOTH |
| color | String | Cor para os gráficos |

### Card (cartão)

| Campo | Tipo | Observação |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Chave primária |
| owner_person_id | UUID | Participante titular do cartão |
| name | String | Ex.: “Nubank do João” |
| closing_day | Int | Dia de fechamento (1-31) |
| due_day | Int | Dia de vencimento (1-31) |

### Transaction (lançamento)

| Campo | Tipo | Observação |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Chave primária |
| type | Enum | EXPENSE / INCOME |
| amount | Decimal | Valor total da operação |
| date | Date | Data da compra/recebimento |
| category_id | UUID | Categoria |
| paid_by_person_id | UUID | Qual participante pagou |
| payment_method | Enum | CASH / DEBIT / CREDIT / PIX / TRANSFER |
| card_id | UUID | Cartão usado (se crédito) |
| split_rule | Enum | PERSON_A / PERSON_B / FIFTY_FIFTY / PROPORTIONAL |
| installments_total | Int | Nº de parcelas (1 = à vista) |
| description | String |  |

### Installment (parcela)

Gerada automaticamente a partir de uma transação parcelada. É o que entra no acerto mensal.

| Campo | Tipo | Observação |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Chave primária |
| transaction_id | UUID | Transação de origem |
| number | Int | 1 de 12, 2 de 12... |
| amount | Decimal | Valor da parcela |
| reference_month | Date | Mês/fatura em que cai |

### Budget (orçamento) e RecurringRule (recorrência)

- Budget: category_id, month, limit_amount.

- RecurringRule: template do lançamento, frequência, próxima data de geração.

# 4. Arquitetura e Estrutura de Pastas

Monorepo com dois projetos e um docker-compose na raiz orquestrando tudo.

casal-financas/

- backend/ — projeto Spring Boot (Maven), camadas controller / service / repository / domain, migrations Flyway, testes.

- frontend/ — projeto Angular, módulos por feature (auth, transactions, dashboard, cards, settlement), Angular Material, serviços HTTP e guards.

- docker-compose.yml — sobe Postgres, backend e frontend juntos.

- README.md — passo a passo de setup no Windows.

- docs/ — este plano, decisões de arquitetura, contrato da API.

## Boas práticas adotadas

- API REST com contrato documentado (OpenAPI/Swagger).

- Migrations versionadas (Flyway) em vez de criar tabelas na mão.

- Validação no backend e mensagens de erro claras para o frontend.

- Segurança: senhas com BCrypt e autenticação via JWT em todos os endpoints.

- Atenção ao modelo de dados compartilhado: os dois logins enxergam a mesma base, sem isolamento por conta. Isso é intencional para o uso pessoal entre as duas pessoas, mas todo endpoint ainda exige autenticação — nada fica público.

- Testes automatizados nos cálculos de acerto e parcelas (a parte mais fácil de errar).

# 5. Roadmap em Fatias Verticais

Cada fatia entrega algo que funciona de ponta a ponta. Você sempre tem o app rodando e vê progresso a cada etapa.

| Fatia | Entrega | Por que nessa ordem |
| --- | --- | --- |
| 0 | Esqueleto: Docker Compose, backend respondendo, Angular abrindo, banco conectado | Garante que o ambiente todo funciona antes de qualquer feature |
| 1 | Cadastro e login (JWT) dos dois usuários independentes | Base de tudo: sem login não há acesso aos dados |
| 2 | CRUD de lançamentos + categorias | Núcleo do app; já dá pra registrar gastos reais |
| 3 | Cartões + compras parceladas (geração de parcelas) | Parte mais complexa; precisa estar sólida antes do acerto |
| 4 | Dashboard: total do mês, gráfico por categoria, comparativo | Dá visão e valor imediato ao casal |
| 5 | Orçamento por categoria + lançamentos recorrentes | Recursos de planejamento mensal |
| 6 | Acerto de contas (quem deve quanto a quem, com parcelas) | Junta tudo; depende das fatias anteriores |
| 7 | Exportação Excel/CSV + ajustes finais (extra) | Refinamento depois do núcleo pronto |

# 6. Fluxo de Agentes para Claude Code

A ideia é dividir o trabalho em papéis (“agentes”) com responsabilidades claras. No Claude Code você pode rodar isso de duas formas: como subagents configurados (arquivos em .claude/agents/) que o Claude invoca conforme a tarefa, ou simplesmente abrindo sessões focadas e dando a cada uma o “chapéu” de um papel. Comece pela forma simples e evolua para subagents quando o projeto crescer.

## Os agentes / papéis

### 1. Arquiteto / Orquestrador

- Mantém o plano, o contrato da API e as decisões de arquitetura.

- Quebra cada fatia em tarefas concretas e define a ordem.

- É quem você consulta antes de começar uma fatia nova.

### 2. Agente de Backend (Java/Spring)

- Cria entidades, migrations Flyway, repositórios, serviços, controllers e DTOs.

- Implementa a lógica de parcelas e de acerto de contas.

- Expõe e documenta os endpoints (Swagger).

### 3. Agente de Frontend (Angular)

- Cria telas, componentes, formulários e serviços HTTP.

- Consome o contrato da API definido pelo arquiteto/backend.

- Cuida de responsividade e usabilidade (lembrando que sua cônjuge não é técnica).

### 4. Agente de Banco / Migrations

- Revisa o schema, índices e integridade referencial.

- Garante que migrations sejam reversíveis e versionadas.

Pode ser fundido com o agente de backend em projetos pequenos.

### 5. Agente de Testes / QA

- Escreve testes unitários para os cálculos críticos (parcelas, acerto, orçamento).

- Cria testes de integração dos endpoints e valida que exigem autenticação.

- Monta um roteiro de teste manual para você validar cada fatia.

### 6. Agente de DevOps / Setup

- Mantém o docker-compose, variáveis de ambiente e o README de instalação no Windows.

- Garante o comando único que sobe tudo e prepara hospedagem futura.

### 7. Agente Revisor de Código

- Revisa segurança (JWT, exposição de dados), qualidade e consistência antes de fechar cada fatia.

## Ciclo de trabalho por fatia

- Arquiteto detalha a fatia em tarefas e atualiza o contrato da API.

- Agente de Banco prepara/ajusta as migrations.

- Agente de Backend implementa os endpoints da fatia.

- Agente de Testes cobre a lógica crítica do backend.

- Agente de Frontend constrói as telas que consomem os endpoints.

- Revisor passa o pente fino (segurança e qualidade).

- Você roda o roteiro de teste manual e aprova a fatia.

- DevOps garante que tudo sobe limpo no Docker e faz o commit/tag da fatia.

## Como configurar no Claude Code (passo prático)

- Na raiz do projeto, crie um arquivo CLAUDE.md com o resumo do projeto, a stack, as convenções e o link para este plano. O Claude Code lê esse arquivo automaticamente e mantém o contexto.

- Crie a pasta .claude/agents/ e, dentro dela, um arquivo por agente (ex.: backend.md, frontend.md, qa.md) descrevendo a especialidade e as regras de cada um.

- Trabalhe uma fatia por vez. Comece cada sessão dizendo qual fatia e qual papel está ativo.

- Use git: faça commit ao fim de cada tarefa aprovada, para poder voltar atrás com segurança.

- Peça ao Claude Code para rodar os testes e o docker-compose ao final de cada fatia, validando antes de seguir.

# 7. Checklist de Instalação (Windows)

Importante: tudo abaixo é instalado só na sua máquina de desenvolvimento. Sua cônjuge não instala nada — ela apenas abre o app no navegador e usa.

| Ferramenta | Para quê |
| --- | --- |
| JDK 21 (Temurin/Adoptium) | Compilar e rodar o backend Java |
| Node.js 20+ (inclui npm) | Rodar e construir o frontend Angular |
| Angular CLI (npm i -g @angular/cli) | Criar e servir o projeto Angular |
| Docker Desktop | Subir Postgres, backend e frontend juntos |
| Git | Controle de versão e commits por fatia |
| IntelliJ IDEA (Community) | Editar o backend Java |
| VS Code | Editar o frontend Angular |
| Claude Code | Conduzir o desenvolvimento com os agentes |

Depois de instalar, valide as versões no terminal (PowerShell):

- java -version  (deve mostrar 21)

- node -v  e  npm -v

- docker --version  e  docker compose version

- git --version

# 8. Próximos Passos

- Confirmar versões das ferramentas no Windows (seção 7).

- Criar o repositório git e os arquivos CLAUDE.md e .claude/agents/.

- Iniciar a Fatia 0 com o agente de DevOps: esqueleto rodando no Docker.

- Seguir o roadmap fatia a fatia, validando cada uma antes da próxima.

Este documento é um ponto de partida vivo: ajuste o escopo conforme o casal usar o app e descobrir o que importa de verdade.